## Slide 1: 来料检验记录电子化 项目汇报
A 车间 8 周试点复盘 · 虚构示例数据

## Slide 2: 项目背景 / BACKGROUND
纸质记录需二次录入，批次结论依赖人工查找
纸质记录
检验结果填写在纸质检验单
1
下班录入
检验员每天下班前录入 Excel
2
周五汇总
每周五手工整理供应商质量周报
3
批次查询
供应商问询时翻找纸质检验单
4
原流程包含纸质记录、二次录入、周度汇总和人工查询四个环节

## Slide 3: 项目目标 / TARGET
检验结果一次录入，提交后直接形成电子记录
平板填写
检验员现场填写电子检验单
1
照片上传
不良品照片随检验记录提交
2
提交入库
电子检验单提交后直接入库
3
周报生成
系统按周自动生成供应商质量周报
4
新流程将检验记录、照片和周报数据保存在同一电子流程中

## Slide 4: 应用场景 / USE CASES
A 车间检验员于 5 月全部切换电子检验单
纸质检验单
电子检验单
检验员填写纸质检验单，下班前再录入 Excel
检验员用平板填写，提交后检验记录直接入库
检验结果经过纸质记录和 Excel 二次录入
检验结果一次填写并形成电子记录
A 车间来料检验记录采用相同业务范围进行改前改后对比
A 车间全部检验员已切换为平板填写电子检验单

## Slide 5: 项目节点 / MILESTONE
3 月立项，6 月完成 8 周试点复盘
已完成
进行中
未完成
关键里程碑
Mar
Apr
May
Jun
项目立项
确定 A 车间试点
上线试用
电子检验单开放试用
全员切换
A 车间全部检验员切换
试点复盘
完成 8 周数据复盘
项目从 3 月立项推进至 6 月完成 8 周试点复盘

## Slide 6: 行动与成果 / OUTCOMES
8 周完成 2,360 张电子检验单，录入降至约 1.5 分钟
电子检验单
2,360 张
试点期间检验单全部电子化
检验记录提交后直接入库
单张录入用时
约 1.5 分钟
改前约 4 分钟
同一张检验单不再下班前二次录入 Excel
试点周期
8 周
A 车间完成试点复盘
不良率数据仍在核对，未纳入本次结果
口径：A 车间 8 周试点数据；不良率数据暂未纳入
试点 8 周完成 2,360 张电子检验单，单张录入用时从约 4 分钟降至约 1.5 分钟

## Slide 7: 周报方式 / OUTCOMES
供应商质量周报由周五手工汇总改为周一自动生成
周五手工汇总
周一自动生成
检验员每周五从 Excel 汇总供应商质量数据
系统基于电子检验记录每周一自动生成供应商质量周报
周报依赖周五人工整理
周报由系统按固定周期生成
对比对象均为 A 车间供应商质量周报
供应商质量周报已从每周五手工汇总切换为每周一自动生成

## Slide 8: Thank You